เอกสารขออนุมัติเริ่มโครงการ

(Project Proposal / Project Initiation Request)

โครงการพัฒนาระบบบริหารการขายแบบเครดิต

Purchase Order Management (POM)

| ชื่อโครงการ | ระบบบริหารการขายแบบเครดิต FlowSync |
| --- | --- |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | บริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด (Rimping) |
| ผู้เสนอโครงการ | ……………………………………………………………… |
| ตำแหน่ง / ฝ่าย | ……………………………………………………………… |
| วันที่เสนอ | ……………………………………………………………… |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | 1 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2569 (ประมาณ 4 เดือน) |
| งบประมาณที่ขออนุมัติ | 170,000.00 บาท (รายละเอียดในข้อ 8) |

1. หลักการและเหตุผล / ความเป็นมาของโครงการ

ปัจจุบันองค์กรมีการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในรูปแบบการขายแบบเครดิต (ขายเชื่อ) ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมวงเงินเครดิต ติดตามยอดค้างชำระ ออกเอกสารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยงด้านหนี้อย่างเป็นระบบ การดำเนินงานด้วยวิธีเดิม เช่น การใช้เอกสารกระดาษ หรือไฟล์ตารางคำนวณที่กระจัดกระจาย ทำให้เกิดข้อจำกัดหลายประการ ได้แก่ การติดตามยอดค้างชำระ และวงเงินคงเหลือทำได้ยาก เสี่ยงต่อการปล่อยขายเกินวงเงิน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ขาดการแจ้งเตือนรายการที่เกินกำหนดชำระ และไม่มีการบันทึกประวัติการแก้ไขที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

ด้วยเหตุนี้ จึงเสนอให้จัดทำโครงการพัฒนาระบบหลังบ้าน (Back-office) สำหรับบริหารการขายแบบเครดิต ภายใต้ชื่อ “FlowSync” เพื่อรวมกระบวนการตั้งแต่การจัดการลูกค้า การออกใบสั่งซื้อ การตรวจสอบวงเงิน การติดตามการชำระเงิน การออกเอกสารทางการเงิน และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ไว้ในระบบเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และควบคุมความเสี่ยงด้านเครดิตขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาระบบบริหารการขายแบบเครดิตที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการลูกค้าจนถึงการปิดยอดชำระ

เพื่อควบคุมวงเงินเครดิตของลูกค้า และตรวจสอบวงเงินก่อนออกใบสั่งซื้อทุกครั้ง

เพื่อให้ทีมงานติดตามยอดค้างชำระและความเสี่ยงด้านเครดิตได้อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน

เพื่อจัดเก็บและออกเอกสารทางการเงิน (ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบลดหนี้) อย่างถูกต้องและตรวจสอบได้

เพื่อให้มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับรายการที่เกินกำหนดชำระ ลดการตกหล่นในการติดตามหนี้

เพื่อจัดเก็บประวัติการทำงานและการแก้ไขข้อมูลสำคัญ รองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

3. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

มีระบบกลางสำหรับบริหารการขายเครดิตที่พนักงานผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานได้จริง

ทุกใบสั่งซื้อผ่านการตรวจสอบวงเงินเครดิตโดยระบบก่อนบันทึก (ป้องกันการขายเกินวงเงิน)

ลดระยะเวลาในการจัดทำและติดตามเอกสารทางการเงินเมื่อเทียบกับกระบวนการเดิม

รายการที่เกินกำหนดชำระถูกแจ้งเตือนอัตโนมัติตามรอบเวลาที่กำหนด

ข้อมูลลูกค้า วงเงิน และการชำระเงิน มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้

4. ขอบเขตของโครงการ

4.1 ขอบเขตการใช้งาน

ใช้งานภายในองค์กร (Back-office) สำหรับพนักงานที่ได้รับสิทธิ์

รองรับบทบาทผู้ใช้หลัก 2 ระดับ ได้แก่ Admin และ Super Admin

รองรับกระบวนการตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนปิดยอดการชำระเงิน

มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับรายการที่เกินกำหนดชำระ

4.2 โมดูลหลักของระบบ

| โมดูล | ขอบเขตการทำงาน |
| --- | --- |
| Dashboard | สรุปยอดค้างชำระ สถานะเอกสาร และรายการที่เกินกำหนด |
| จัดการลูกค้า (Customer Management) | ค้นหา/ดูรายละเอียด/ติดตามประวัติลูกค้า สร้าง-แก้ไข-ลบลูกค้า จัดการวงเงินถาวรและชั่วคราวพร้อมขั้นตอนอนุมัติ แนบไฟล์เอกสาร และดูประวัติการแก้ไข |
| จัดการใบสั่งซื้อ (PO Management) | สร้างใบสั่งซื้อพร้อมตรวจวงเงินก่อนบันทึก ติดตามสถานะงาน แก้ไขตามเงื่อนไข แนบเอกสารเซ็นและออกเลขเอกสารภาษี รองรับการรับชำระหลายงวด และการออก/ยกเลิกใบลดหนี้ |
| ใบวางบิล (Billing Notes) | สร้างและติดตามใบวางบิล เปิดดูและพิมพ์เอกสารเพื่อใช้งานภาคธุรกิจ |
| จัดการใบแจ้งหนี้ (Invoice) | แสดงรายการใบแจ้งหนี้พร้อมตัวกรอง เปิดดูรายละเอียดและประวัติการใช้งานเอกสาร |
| จัดการใบเสร็จ (Receipt) | ดูรายการเอกสารรับชำระ เปิดเอกสารเพื่อพิมพ์หรือดาวน์โหลด |
| จัดการผู้ใช้งาน (User Management) | สร้าง-แก้ไข-ลบผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิ์การใช้งานและสิทธิ์ชั่วคราว |
| การแจ้งเตือนและงานอัตโนมัติ | แจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อเกิดเหตุสำคัญ และตรวจสอบรายการค้างชำระอัตโนมัติตามรอบเวลา |

5. กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายและสิทธิ์

Admin — ดำเนินงานเอกสารขาย เครดิต และการติดตามชำระ ตามสิทธิ์ที่กำหนด (ไม่สามารถจัดการข้อมูลที่สงวนสิทธิ์ไว้สำหรับ Super Admin)

Super Admin — ทำได้ทุกอย่างเหมือน Admin และเพิ่มเติมสิทธิ์สร้าง/แก้ไข/ลบลูกค้า บริหารวงเงิน บริหารผู้ใช้งาน และมอบสิทธิ์ชั่วคราว

6. แนวทางและเทคโนโลยีในการดำเนินโครงการ

ดำเนินการพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่แยกส่วนหน้าบ้านและหลังบ้านอย่างชัดเจน เพื่อรองรับการต่อยอดในอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีหลักดังนี้

ส่วนหน้าบ้าน/หลังบ้าน (Frontend/Backend): Next.js + TypeScript

ฐานข้อมูล (Database): MySQL

การยืนยันตัวตน (Authentication): Session ผ่าน cookie ที่ปลอดภัย

การแจ้งเตือน (Notification): LINE Messaging API

งานอัตโนมัติ (Cron): ตรวจสอบรายการค้างชำระตามรอบเวลาที่กำหนด

7. แผนการดำเนินงานและระยะเวลา

ระยะเวลาดำเนินโครงการรวม 1 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2569 (ประมาณ 4 เดือน) โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 6 ระยะ ดังนี้

| กิจกรรม / ระยะดำเนินงาน | ระยะเวลา |
| --- | --- |
| 1. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) | 1 – 15 พ.ค. |
| 2. ออกแบบระบบและฐานข้อมูล (System Design) | 16 – 31 พ.ค. |
| 3. พัฒนาระบบ (Development) | 1 มิ.ย. – 20 ก.ค. |
| 4. ทดสอบระบบ (Testing / UAT) | 21 ก.ค. – 10 ส.ค. |
| 5. ติดตั้งใช้งานและอบรมผู้ใช้ (Deployment & Training) | 11 – 24 ส.ค. |
| 6. ส่งมอบและดูแลหลังส่งมอบ (Handover & Support) | 25 – 30 ส.ค. |

8. งบประมาณโครงการ

| ลำดับ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ค่าพัฒนา API เชื่อมต่อกับระบบ CMPoS 1) API Sale Order (ระบบงาน Back Office) 2) Front Store (ระบบการขายหน้าร้าน) | 164,780.00 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น |  | 164,780.00 |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์กรมีระบบกลางในการบริหารการขายแบบเครดิตที่ครบวงจรและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ลดความเสี่ยงจากการขายเกินวงเงิน ด้วยการตรวจสอบวงเงินโดยระบบก่อนออกใบสั่งซื้อ

ติดตามยอดค้างชำระและออกเอกสารทางการเงินได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น

ลดการตกหล่นในการติดตามหนี้ ด้วยการแจ้งเตือนรายการเกินกำหนดอัตโนมัติ

มีข้อมูลและประวัติการทำงานที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ ช่วยการตัดสินใจของผู้บริหาร

10. ความเสี่ยง สมมติฐาน และข้อควรทราบ

ผู้ใช้งานต้องได้รับบัญชีและสิทธิ์ที่เหมาะสมก่อนเข้าใช้งานระบบ

การทำงานของระบบแจ้งเตือนขึ้นกับการตั้งค่า LINE และความพร้อมของเครือข่าย

ควรมีการสำรองข้อมูลก่อนการอัปเดตระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล

ต้องเตรียมสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล และใบรับรอง SSL สำหรับการใช้งานจริง

11. ผู้รับผิดชอบโครงการและการอนุมัติ

| ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ .............................................. ( .............................................. ) ตำแหน่ง .......................................... วันที่ ......... / ......... / ......... | ผู้อนุมัติโครงการ ลงชื่อ .............................................. ( .............................................. ) ตำแหน่ง .......................................... วันที่ ......... / ......... / ......... |
| --- | --- |